|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, el equipo ha logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas según la carta Gantt. Se completaron las fases de levantamiento funcional, diseño de arquitectura e integración de módulos principales (detección de color, reconocimiento facial y voz, y motor de recomendación). Las actividades que más avanzaron son las relacionadas con el desarrollo técnico, ya que existía una base sólida de código. Sin embargo, las tareas asociadas a BI (modelo dimensional y tableros de métricas) han requerido más tiempo del previsto. Los factores que facilitaron el desarrollo fueron: La coordinación constante del equipo a través de reuniones semanales. El uso de metodologías tradicional y definición clara de fases. La reutilización de componentes (FastAPI, Flutter Web, MediaPipe). Entre los factores que dificultaron: Compatibilidad entre entornos de desarrollo. Limitaciones de hardware para pruebas de IA en tiempo real. Retrasos menores en la definición de métricas e integración con el dashboard.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se enfrentaron con planificación y soporte técnico en equipo. Para los problemas de compatibilidad, se estandarizó el entorno con y se documentaron las dependencias exactas de cada módulo. En el ámbito del rendimiento, se optimizó el procesamiento de imágenes usando MediaPipe en modo asíncrono y compresión de frames desde Flutter Web. Las reuniones semanales se utilizaron para redefinir prioridades, reasignar tareas y evitar bloqueos individuales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado cumplir con los objetivos técnicos y conceptuales planteados en la fase inicial. Aspectos que destacables: Integración exitosa entre visión por computador, reconocimiento de voz y recomendador IA, manteniendo un enfoque funcional y demostrable. Documentación completa del backend y APIs con contratos claros. Pruebas funcionales y escenarios implementados con resultados satisfactorios. Presentación visual del dashboard con métricas clave (sesiones, clics, recomendaciones efectivas). Por mejorar: Ampliar las pruebas automatizadas y cobertura de código. Incorporar analítica de producto más robusta (eventos personalizados y KPIs dinámicos). Mejorar la gestión del tiempo para equilibrar desarrollo, documentación y validación de resultados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes se relacionan con la presentación de resultados medibles y la validez de las métricas de interacción. Preguntas para el docente: ¿Qué nivel de profundidad se espera en el tablero de analítica para la evaluación final del APT (KPI de negocio o métricas técnicas)? ¿Se recomienda implementar experimentación A/B para validar la efectividad de las recomendaciones? ¿Es necesario incluir un modelo predictivo (aprendizaje supervisado) o basta con la heurística actual de recomendación?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, tras el avance de esta fase decidimos redistribuir algunas actividades: Julián: integración IA + dashboard BI + despliegue final, desarrollo y pruebas del módulo de voz (ASR/NLU). Seba: documentación técnica y diseño de experiencia de usuario (UX/UI). Leo: validación de métricas y análisis de rendimiento del sistema. Además, se agregó una nueva actividad: “Pruebas piloto con usuarios reales” para medir la efectividad de las recomendaciones y recopilar datos de interacción en entorno controlado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: Compromiso en los plazos y buena disposición para resolver problemas técnicos. Complementariedad de habilidades: desarrollo backend, IA, frontend y gestión. Aspectos a mejorar: Mantener consistencia en la documentación (estilo, formato y nivel técnico). Establecer espacios de revisión cruzada más frecuentes para evitar duplicidades. Reforzar el seguimiento de tareas pequeñas que tienden a postergarse.Comunicación fluida entre los integrantes y división clara de responsabilidades.