|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general hemos cumplido con los hitos definidos en el cronograma. Terminamos el modelo de datos, los wireframes y la definición de requisitos en los tiempos acordados. También avanzamos con la implementación inicial de endpoints en FastAPI y un prototipo de interfaz en Flutter Web. Un factor que dificultó el avance fue que uno de los integrantes manifestó desde el inicio su decisión de no continuar en el grupo, lo que afectó la comunicación y obligó a reorganizar las responsabilidades entre los demás miembros para mantener el proyecto en marcha |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  La principal dificultad fue la decisión de un integrante de no continuar en el grupo, lo que impactó la comunicación y la distribución de tareas. Para enfrentar esta situación, reorganizamos las responsabilidades entre los miembros activos, priorizando las actividades críticas. Además, reforzamos las reuniones más frecuentes, con el fin de asegurar continuidad en el desarrollo del proyecto pese a la reducción del equipo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que he logrado cumplir en gran parte con las actividades que me correspondían, principalmente el diseño del modelo de datos y el desarrollo inicial de los endpoints en FastAPI. Destaco mi compromiso con el proyecto y la constancia en avanzar según lo planificado. Para mejorar, considero importante dedicar más tiempo a la integración de los módulos y reforzar la documentación de los avances, de modo que todo el equipo pueda trabajar de manera más coordinada y con mayor claridad en los entregables. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de reflexionar, mi principal inquietud es cómo optimizar la integración entre los distintos módulos del proyecto (backend, visión por computador, voz y frontend) para que funcionen de manera fluida en el prototipo final.  la pregunta seria: ¿El nivel de documentación que estamos elaborando es suficiente, o deberíamos profundizar más en manuales técnicos y de usuario? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por el momento no consideramos necesario redistribuir las actividades principales, ya que cada integrante mantiene responsabilidades claras en su rol: backend y datos, visión por computador y voz, y frontend con BI. Sin embargo, sí creemos importante incorporar nuevas actividades compartidas, como pruebas de integración y validación de usabilidad, que deberían ser asumidas en conjunto por todo el grupo. De esta manera, podremos asegurar que los distintos módulos funcionen correctamente al integrarse y que la experiencia del prototipo sea más estable y coherente |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva. Si bien en un inicio hubo un momento de incertidumbre porque uno de los integrantes pensó en dejar el proyecto, finalmente desistió y seguimos trabajando juntos. Esto ha permitido mantener la cohesión del equipo y avanzar en los entregables. Destacamos la disposición de cada miembro para cumplir con sus responsabilidades y el compromiso con el proyecto.  Como aspecto a mejorar, creemos que debemos reforzar la organización semanal y la documentación de los avances, de modo que todos tengamos claridad del progreso y se facilite la integración de los diferentes módulos. |